DIAGRAMME DE GANTT

Projet: Application de gestion commerciale — clients, stocks, ventes, Autentifications, Tableau de bord

Durée prévisionnelle: 12 semaines. Ce planning est une proposition fondée sur la charte du projet ; les durées détaillées des tâches devront être validées par l’équipe.

# Planning des activités:

| Tâches | Début | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des besoins et planification | 1 | 2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception de l’application | 1 | 2 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement du socle technique | 3 | 4 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des clients et produits | 3 | 5 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des stocks | 5 | 7 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Gestion des ventes | 6 | 8 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Rapports et droits d’accès | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Tests et corrections | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| Formation des utilisateurs | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Recette et mise en production | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

# Jalons du projet:

- J1 — Semaine 2: Signature de la charte et dossier de conception validé

- J2 — Semaine 5: Socle, clients et produits livrés (version 0.5)

- J3 — Semaine 10: Stocks, ventes, (version 0.9)

- J4 — Semaine 12 : Recette, formation et mise en production (version 1.0)

# Lecture du diagramme:

- Semaines 1 à 2: analyse des besoins et conception.

- Semaines 3 à 5: socle technique, clients et produits.

- Semaines 5 à 10: stocks, ventes, rapports et droits d’accès.

- Semaines 9 à 11: tests et corrections.

- Semaines 11 à 12: formation, recette et mise en production.

Remarque: les tâches qui se chevauchent sont prévues en parallèle lorsque cela est possible. Le planning doit être ajusté et validé par le chef de projet et équipe de development.